П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  МЕСЯЧНИКА

ПО  ОЧИСТКЕ  И  БЛАГОУСТРОЙСТВУ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ

АДМИНИСТРАЦИИ  МАЛОУГРЕНЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

| Наименование мероприятий | Дата исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.Информировать население о проведении месячника по благоустройству и саночистке сел администрации | Апрель | Уличные комитеты, депутаты, работники администрации, женсовет, совет ветеранов |
| 2.Провести очистку улиц от бытовых отходов | До ___ мая | Руководители предприятий, учреждений |
| 3.Выделить транспорт и погрузочные средства для вывозки мусора | Весь период | Администрация, руководители предприятий |
| 4.Произвести зачистку мусорных свалок возле многоквартирных домов | Апрель – май | Администрация |
| 5.Владельцам торговых точек принять меры по своевременной уборке упаковочного материала | Постоянно | Руководители торговых точек |
| 6.Произвести очистку территории берега реки Бии | До ____ мая | Уличный комитет, депутаты, администрация, жители |
| 7.Подвести итоги проведения месячника по благоустройству | До ___ июня | Депутаты, уличные комитеты, администрация |